|  | ACTA DE PROCESO GPS Guardian Escolar |  |
| --- | --- | --- |

ACTA DE PROCESO DEL PROYECTO “GPS GUARDIAN ESCOLAR”

Fecha: 16 de octubre de 2025 Lugar: Centro de Formación en Tecnologías de la Información – SENA Programa: Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software (Ficha 3145555) Proyecto: GPS Guardian Escolar Integrantes: - Kevin Andrey Culma Gómez – Líder del Proyecto - Nicolás Estid Ruiz Sastoque – Encargado de Base de Datos - Jhon Camilo Suaza Sánchez – Analista y Documentador

1. Antecedentes

El proyecto GPS Guardian Escolar nace con el propósito de ofrecer una solución tecnológica innovadora que fortalezca la seguridad, comunicación y confianza en el transporte escolar mediante un sistema de geolocalización en tiempo real. La herramienta permitirá a los padres conocer la ubicación exacta de los estudiantes, recibir alertas ante retrasos o imprevistos y confirmar su llegada al destino. A partir del documento SRS (Especificación de Requisitos de Software), el equipo estableció los requerimientos funcionales y no funcionales necesarios para el desarrollo del sistema, destacando el RF10: API de Comunicación, pieza fundamental para el intercambio de datos entre la aplicación y el servidor central.

2. Desarrollo

En la sesión de trabajo del 16 de octubre de 2025, el equipo del proyecto realizó una reunión de proceso y acercamiento con el cliente, con el objetivo de definir aspectos claves sobre el avance del desarrollo y la distribución de responsabilidades. 2.1. Acercamiento al cliente - Se revisaron los requerimientos técnicos relacionados con la API de Comunicación (RF10), autenticación y seguridad de la información. - Se discutieron las necesidades del usuario final (padres y transportistas) para garantizar una interfaz sencilla, rápida y confiable. - Se acordó priorizar el desarrollo del módulo de autenticación y rastreo GPS antes de integrar el sistema de notificaciones. 2.2. Distribución de tareas del equipo - Kevin Andrey Culma Gómez (Líder del Proyecto): Supervisar la integración general, coordinar al equipo y desarrollar los módulos de autenticación y API. - Nicolás Estid Ruiz Sastoque (Base de Datos): Diseñar, mantener y asegurar la base de datos del sistema, aplicando cifrado y respaldos. - Jhon Camilo Suaza Sánchez (Analista y Documentador): Actualizar la documentación del SRS, registrar avances y apoyar en la definición de pruebas funcionales. 2.3. Revisión de avances - Se verificó el cumplimiento de los requerimientos completados. - Se definió la estructura base del módulo de rastreo GPS. - Se determinó la necesidad de pruebas internas de la API antes de la fase de demostración.

3. Compromisos

Durante la sesión, se definieron los siguientes compromisos del equipo de trabajo: El aprendiz Kevin Andrey Culma Gómez, en calidad de líder del proyecto, asumió la responsabilidad de coordinar las tareas del equipo, supervisar el cumplimiento de los plazos establecidos y desarrollar los endpoints de autenticación y rastreo GPS correspondientes al módulo de la API. Su entrega está prevista para el 23 de octubre de 2025. El aprendiz Nicolás Estid Ruiz Sastoque, como encargado de la base de datos, se comprometió a optimizar la estructura del modelo de datos, mejorar las consultas y aplicar mecanismos de cifrado para proteger la información personal de los usuarios. Este compromiso deberá cumplirse igualmente antes del 23 de octubre de 2025. Por su parte, el aprendiz Jhon Camilo Suaza Sánchez, responsable del análisis y documentación, se comprometió a actualizar el documento SRS con los nuevos ajustes y elaborar el plan de pruebas técnicas que guiará la verificación del funcionamiento de la API y de los módulos principales. La fecha límite para la entrega de estas tareas es el 25 de octubre de 2025. El equipo en conjunto acordó mantener comunicación constante para garantizar la integración armónica de los módulos y la coherencia con los objetivos definidos en el documento de requisitos.

4.Conclusiones.

El equipo concluyó que el proyecto GPS Guardian Escolar avanza de manera positiva y se encuentra alineado con los objetivos establecidos en el documento SRS. La sesión permitió fortalecer la organización interna del grupo, consolidar la figura de liderazgo a cargo de Kevin Andrey Culma Gómez y definir responsabilidades precisas que permitirán optimizar la gestión del desarrollo. Se determinó que el módulo de API de Comunicación (RF10) representa el núcleo funcional del sistema, siendo esencial para la transmisión segura y eficiente de la información entre el servidor y la aplicación móvil. De igual manera, se resaltó la relevancia de garantizar la seguridad de los datos personales, la confiabilidad del sistema y la calidad de los servicios ofrecidos, en concordancia con los requerimientos no funcionales. El grupo demostró compromiso, trabajo colaborativo y responsabilidad técnica en la ejecución de las tareas asignadas, lo cual refleja una adecuada apropiación de los conocimientos adquiridos durante la formación. Además, se enfatizó en la necesidad de mantener una documentación actualizada y una comunicación continua para evitar inconsistencias durante la etapa de integración.

5. Firmas

Líder del Proyecto Encargado de Base de Datos Kevin Andrey Culma Gómez Nicolás Estid Ruiz Sastoque TI: 1.130.024.165 CC:1.029.144.515 Analista y Documentador Jhon Camilo Suaza Sánchez TI: 1.077.230.121