ANTEPROYECTO

GPS GUARDIAN ESCOLAR – SISTEMA DE MONITOREO Y SEGURIDAD PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR

Presentado por:

- Nicolás Estid Ruiz Sastoque – Gestor de Base de Datos

- Jhon Camilo Suaza Sánchez – Analista y Programador

- Kevin Andrey Culma Gómez – Programador Líder

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software – Ficha 3145555

Instructor: José De Jesús Motta Vargas

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

2025

CONTENIDO

- Planteamiento del problema

- Justificación del proyecto

- Objetivo general

- Objetivos específicos

- Alcance del proyecto

- Beneficiarios del proyecto

- Impacto del proyecto

- Restricciones del proyecto

- Riesgos del proyecto

- Productos o resultados del proyecto

- Conclusión

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Actualmente, el transporte escolar es un servicio esencial para miles de familias, pero enfrenta desafíos críticos que afectan la seguridad y tranquilidad de los padres. La falta de información en tiempo real sobre la ubicación de los estudiantes genera incertidumbre y ansiedad, especialmente ante imprevistos como retrasos, cambios de trayecto, cierres viales o emergencias.

Los sistemas tradicionales de monitoreo dependen de dispositivos GPS instalados en los vehículos, lo que presenta múltiples limitaciones:

- No cubren el trayecto completo puerta a puerta (desde la casa hasta el colegio y viceversa).

- El padre no tiene control directo sobre el dispositivo de monitoreo.

- No existen alertas contextuales basadas en el comportamiento real del estudiante (desvíos, inactividad prolongada, llegada a zonas seguras).

- La comunicación entre el padre y el sistema es pasiva: el padre debe consultar activamente la ubicación en lugar de recibir alertas automáticas.

Pregunta problema: ¿Cómo puede una solución tecnológica basada en rastreo directo entre dispositivos móviles, sin depender de intermediarios, ayudar a los padres a monitorear, controlar y optimizar la seguridad de sus hijos durante el transporte escolar?

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

La seguridad en el transporte escolar es una preocupación constante para los padres, quienes actualmente dependen de información indirecta o de sistemas instalados en vehículos que no cubren el trayecto completo. Esta falta de control directo genera incertidumbre ante cierres viales, retrasos o desvíos imprevistos.

GPS Guardian Escolar surge para eliminar esa brecha mediante tecnología de rastreo dispositivo a dispositivo. El propósito no es vigilar el transporte, sino proteger al estudiante en todo momento.

Beneficios clave:

| Área | Beneficio |
| --- | --- |
| Seguridad | Alertas inmediatas por desvío de ruta, inactividad prolongada (>5 min) o llegada a zonas seguras |
| Tranquilidad | El padre recibe información en tiempo real sin necesidad de mantener la app abierta |
| Autonomía | El padre configura rutas, zonas seguras y preferencias de notificación |
| Tecnología accesible | Solución multiplataforma (Android y web) con React Native y Spring Boot |

Este proyecto no solo protege al estudiante, sino que también fortalece la confianza entre las familias y optimiza la comunicación mediante notificaciones automáticas.

3. OBJETIVO GENERAL

Implementar una solución tecnológica de monitoreo y seguridad para el transporte escolar, compuesta por una aplicación multiplataforma (Android y web) y un sistema de rastreo GPS directo entre dispositivos móviles, que permita a los padres supervisar en tiempo real la ubicación de sus hijos, recibir alertas automáticas ante eventos de riesgo y gestionar rutas y zonas seguras de forma autónoma.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

| # | Objetivo Específico | RF Asociado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Diseñar una aplicación multiplataforma (Android y web) que permita a los padres rastrear la ubicación de sus hijos en tiempo real | RF3, RF6 |
| 2 | Implementar un sistema de autenticación seguro con registro, inicio de sesión, verificación de correo y recuperación de contraseña | RF1, RF8 |
| 3 | Desarrollar un módulo de gestión de estudiantes que permita registrar, actualizar y eliminar información de los hijos | RF2 |
| 4 | Implementar un sistema de rutas y zonas seguras que el padre pueda configurar sobre el mapa | RF3.5, RF3.6 |
| 5 | Desarrollar un sistema de notificaciones y alertas en tiempo real (desvíos, retrasos, llegadas, inactividad prolongada) | RF4 |
| 6 | Generar un historial de trayectos con filtros por fecha y estudiante, visualizable en mapa | RF5 |
| 7 | Garantizar la seguridad de los datos mediante HTTPS, JWT, BCrypt y control de acceso basado en roles (RBAC) | RF8 |

5. ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto GPS Guardian Escolar contempla el desarrollo de una aplicación multiplataforma (Android y web) que permitirá:

Funcionalidades principales:

| Módulo | Funcionalidad |
| --- | --- |
| Autenticación | Registro, inicio de sesión, verificación de correo (24h), recuperación de contraseña (token 30 min), bloqueo tras 5 intentos fallidos |
| Gestión de estudiantes | Registrar, actualizar y eliminar estudiantes (borrado lógico) |
| Rutas | Configurar origen, paradas y destino sobre el mapa; visualizar ruta asignada |
| Zonas seguras | Registrar ubicaciones de confianza con nombre y radio; notificar llegada; suprimir alertas de desvío |
| Rastreo GPS | Actualización automática cada 30 segundos; servicio en segundo plano; notificación push cada 5 min si la app está cerrada |
| Alertas | Desvío de ruta (máx 1 min), retraso >5 min en parada, llegada a destino, pérdida de señal >3 min, inactividad >5 min fuera de zona |
| Historial | Consulta con filtros por fecha/estudiante; visualización en mapa; exportación y comparación |
| Administración | Panel de control (trayectos activos, alertas, conectividad); soporte técnico; actualizaciones con respaldo y rollback |
| Seguridad | HTTPS, JWT, BCrypt, RBAC, auditoría de accesos |

Tecnologías propuestas:

| Capa | Tecnología |
| --- | --- |
| Frontend | React Native + React Native Web + Expo |
| Lenguaje | JavaScript |
| UI | React Native Paper |
| Backend | Java con Spring Boot |
| Base de datos | PostgreSQL |
| Infraestructura | AWS EC2 |
| Metodología | Scrum |
| Arquitectura | N capas |

6. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

| Beneficiario | Descripción |
| --- | --- |
| Padres de familia | Usuarios principales que monitorean la seguridad de sus hijos |
| Estudiantes | Beneficiarios directos de la protección durante el transporte escolar |
| Administradores del sistema | Gestionan usuarios, atienden reportes y garantizan el funcionamiento |
| Instituciones educativas | Pueden usar la plataforma para promover seguridad en el transporte |
| Empresas de transporte escolar | Pueden integrar el sistema para ofrecer valor agregado a sus clientes |
| Desarrolladores (equipo) | Generamos ingresos recurrentes mediante modelo SaaS |
| Medio ambiente y sociedad | Al promover tecnología que protege a los estudiantes |

7. IMPACTO DEL PROYECTO

| Tipo de impacto | Descripción |
| --- | --- |
| Social | Aumenta la tranquilidad de los padres y la seguridad de los estudiantes durante sus trayectos diarios |
| Tecnológico | Introduce una solución innovadora de rastreo directo entre dispositivos, sin intermediarios |
| Económico | Reduce costos al no requerir dispositivos GPS externos; modelo SaaS genera ingresos recurrentes |
| Educativo | Fomenta el uso de tecnologías modernas (React Native, Spring Boot, AWS) en el sector educativo |

8. RESTRICCIONES DEL PROYECTO

| Restricción | Descripción |
| --- | --- |
| Cobertura de internet | El sistema requiere conexión a internet estable en ambos dispositivos (padre e hijo) |
| Dispositivos compatibles | La app del estudiante requiere Android (versión 10+); la web es compatible con Chrome, Edge, Firefox |
| Batería del dispositivo | El rastreo continuo puede afectar la batería del dispositivo del estudiante (se optimiza con reducción de frecuencia al detectar inactividad) |
| Presupuesto | La infraestructura en AWS EC2 tiene costos variables según el consumo |
| Tiempo de desarrollo | El proyecto tiene una duración estimada de 6 meses |

9. RIESGOS DEL PROYECTO

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Fallas técnicas en el rastreo GPS | Media | Alto | Implementar reconexión automática y notificación de pérdida de señal |
| Conectividad limitada en zonas rurales | Media | Alto | Envío de notificaciones push con última ubicación conocida |
| Resistencia al cambio por parte de usuarios | Baja | Medio | Interfaz accesible e intuitiva (máximo 2 clics al mapa) |
| Consumo elevado de batería | Media | Medio | Reducir frecuencia de GPS cuando no hay movimiento; notificar batería baja (<15%) |
| Competencia en el mercado | Media | Medio | Diferenciación por rastreo directo y alertas contextuales |
| Desviación de costos en infraestructura | Baja | Medio | Uso de AWS EC2 con escalabilidad automática |

10. PRODUCTOS O RESULTADOS DEL PROYECTO

| Producto | Descripción |
| --- | --- |
| Aplicación multiplataforma | App para padres (Android + web) y app para estudiantes (Android) con React Native |
| Sistema de autenticación seguro | Registro, login, verificación de correo (24h), recuperación (token 30 min), bloqueo por intentos |
| Módulo de gestión de estudiantes | CRUD completo con cifrado de datos sensibles y auditoría |
| Sistema de rutas y zonas seguras | Configuración sobre el mapa, visualización de ruta asignada, notificación de llegada |
| Rastreo GPS en tiempo real | Actualización cada 30 segundos, servicio en segundo plano, notificaciones push |
| Sistema de alertas | Desvío, retraso, llegada, pérdida de señal, inactividad prolongada (>5 min) |
| Historial de trayectos | Filtros por fecha/estudiante, visualización en mapa, exportación, comparación |
| Panel de administración | Monitoreo de trayectos activos, soporte técnico, actualizaciones con rollback |
| Base de datos PostgreSQL | 21 tablas normalizadas con índices, restricciones y auditoría |
| API RESTful documentada | Endpoints seguros con JWT, RBAC, rate limiting y logs |
| Modelo SaaS | Suscripción mensual sin costo inicial de software |

11. CONCLUSIÓN

El proyecto GPS Guardian Escolar representa una solución innovadora y necesaria ante la falta de control directo que tienen los padres sobre la seguridad de sus hijos durante el transporte escolar.

Al integrar tecnología de rastreo directo entre dispositivos móviles con una aplicación multiplataforma (Android y web), permite a los padres:

- Monitorear la ubicación en tiempo real

- Recibir alertas automáticas ante desvíos, retrasos o inactividad sospechosa

- Configurar rutas y zonas seguras de forma autónoma

- Consultar el historial completo de trayectos

El sistema está diseñado bajo estándares de seguridad robustos: HTTPS, JWT, BCrypt, RBAC y auditoría de accesos, garantizando la protección de los datos de estudiantes y padres.

Además, su modelo de negocio por suscripción (SaaS) lo hace accesible y sostenible, generando ingresos recurrentes sin requerir una inversión inicial elevada por parte de los usuarios.

GPS Guardian Escolar no solo protege al estudiante, sino que fortalece la confianza entre familias, optimiza la comunicación y promueve el uso de tecnologías accesibles en el sector educativo.