PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

GPS Guardian Escolar

Nicolas Estid Ruiz Sastoque

Jhon Camilo Suaza

Kevin Andrey Culma Gómez

Análisis Y Desarrollo de Software

N°Ficha: 3145555

Instructor: José Motta

Neiva, Huila

2025

Contenido

1.	Resumen Ejecutivo	3

2.	Introducción	3

3.	Descripción del Proyecto	4

4.	Solución Propuesta	4

5.	Plan de Trabajo	5

6.	Equipo de Trabajo	6

7.	Presupuesto	6

8.	Plan de Mantenimiento y Soporte	7

9.	Cronograma de pagos	7

# Resumen Ejecutivo

Guardian Escolar es una plataforma de seguridad de celular a celular que permite a los padres rastrear directamente el dispositivo de sus hijos. Al no depender de dispositivos instalados en buses, garantiza un monitoreo bajo el control total del padre, sin intermediarios.

El sistema envía alertas inmediatas si el estudiante se desvía de la ruta marcada, si llega a una zona segura previamente definida (por ejemplo, casa de un familiar) o si el dispositivo permanece detenido por más de 5 minutos en un punto no autorizado.

Con una inversión de 129.412.800 COP, el proyecto propone una solución robusta multiplataforma (dispositivos móviles y web), priorizando la tranquilidad de los padres mediante información precisa, contextual y en tiempo real sobre el trayecto de sus hijos.

- Introducción

La seguridad en el transporte escolar es una preocupación crítica para los padres, quienes actualmente dependen de información indirecta o de sistemas instalados en vehículos que no cubren el trayecto completo puerta a puerta. Esta falta de control directo genera incertidumbre ante cierres viales, retrasos o desvíos imprevistos.

Guardian Escolar surge para eliminar esa brecha mediante tecnología de rastreo dispositivo a dispositivo. El propósito no es vigilar el transporte, sino proteger al estudiante.

A través de una interfaz sencilla, el proyecto otorga al padre la capacidad de gestionar la seguridad de su hijo de forma autónoma, recibiendo alertas basadas en el contexto real del movimiento y no solo en coordenadas genéricas.

Este documento detalla la estructura técnica, operativa y económica para implementar una solución que transforma el celular en una herramienta de protección activa, garantizando que el padre sea el primer informado ante cualquier anomalía en el recorrido.

# Descripción del Proyecto

Guardian Escolar es un sistema digital de seguridad diseñado para que los padres supervisen el trayecto de sus hijos mediante una conexión directa entre dispositivos móviles. El proyecto se centra en la movilidad del estudiante, eliminando la dependencia de dispositivos instalados en buses y permitiendo un monitoreo real desde que el hijo sale de casa hasta que llega al destino.

### Objetivos Específicos

- Establecer conexión directa: desarrollar un sistema de vinculación segura entre el celular del padre y el del hijo para transmitir la ubicación en tiempo real sin intermediarios.

- Garantizar autonomía de monitoreo: lograr que el seguimiento sea independiente al vehículo.

- Gestionar información y rutas: permitir la administración de perfiles y configuración de rutas autorizadas.

- Implementar un sistema de notificaciones y alertas en tiempo real sobre el estado del recorrido.

### Alcance

El sistema permitirá a los padres de familia visualizar la ubicación en tiempo real de sus hijos mediante una aplicación móvil y acceso desde navegadores web, recibir notificaciones, consultar el historial de trayectos, así como visualizar el recorrido con diferenciación del tramo pendiente y recibir alertas en caso de desvíos de la ruta asignada .

# Solución Propuesta

La solución consiste en un sistema de monitoreo inteligente basado en comunicación directa entre dispositivos móviles, permitiendo al padre ser el administrador total de la seguridad de su hijo.

### Pilares de la solución

Rastreo Directo:
 Utiliza el GPS del celular del estudiante para enviar la ubicación en tiempo real al padre, garantizando cobertura completa.

Zonas Segura:
 Permite registrar ubicaciones frecuentes. El sistema identifica si el estudiante llega a un destino seguro, evitando falsas alarmas.

Protocolo de Emergencia por Inactividad:
Detecta si el dispositivo se detiene por más de 5 minutos fuera de una zona segura y envía una alerta prioritaria.

Esta solución transforma el monitoreo en una herramienta de toma de decisiones en tiempo real.

Tecnologías Propuestas

Desarrollo frontend: React Native + React Native Web + Expo

Lenguaje frontend: JavaScript

Librería UI: React Native Paper

Arquitectura: Arquitectura en N capas

Metodología: Scrum

Backend: Java con Spring Boot

Base de datos: PostgreSQL

Infraestructura en la nube: AWS EC2

Navegador recomendado: Google Chrome

# Plan de Trabajo

El proyecto se desarrollará bajo metodología ágil (Scrum) con las siguientes fases:

Plan de Trabajo Corregido (Mes 1)

- Fase 1: Diseño y Estructura Base (Mes 1)

  - Diseño de Interfaz con React Native Paper: Creación de las pantallas visuales (login, mapa y configuración) usando los componentes listos de la librería para asegurar que se vean bien tanto en móvil como en web.

  - Configuración del Entorno Expo: Preparación del proyecto para que funcione de forma híbrida (celular y navegador) desde una sola base de código.

  - Base de Datos y Backend: Creación de las tablas en PostgreSQL y conexión inicial con el servidor en Java (Spring Boot) para recibir los primeros datos de prueba.

  - Nota: Abrir el siguiente enlace para visualizar el diagrama de gantt: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KZz8BiTu6dDQUNS4rUfWML8zGzdnAVhA/edit?usp=drive_link&ouid=113011727280180180615&rtpof=true&sd=true

# Equipo de Trabajo

Equipo principal del proyecto:

| Cargo | Responsables | Rol |
| --- | --- | --- |
| Analista | Kevin Andrey Culma, Jhon Camilo Suaza | Responsable de análisis y documentación. |
| Programador | Nicolas Ruiz Jhon Camilo Suaza Kevin Andrey Culma | Responsable de codificación y desarrollo. |
| Gestor de Base de datos | Nicolas Ruiz | Responsable de gestión y mantenimiento de la BD. |

Recursos Humanos adicionales considerados:

| Cantidad | Rol |
| --- | --- |
| 2 | Desarrolladores Full-Stack |
| 1 | Analista de Requerimientos |
| 1 | Tester/QA. |
| 1 | Administrador de Proyecto. |
| 1 | Diseñador UX/UI. |

# Presupuesto

El presupuesto incluye hardware, software, servicios en la nube y recursos humanos.

Se encuentra detallado en el archivo:

Tabla de apoyo Propuesta Técnica y Económica (Presupuesto).xlsx

# Plan de Mantenimiento y Soporte

El sistema contará con:

- Mantenimiento correctivo, preventivo y evolutivo

- Actualizaciones periódicas de seguridad

- Monitoreo de disponibilidad y rendimiento

- Soporte técnico a usuarios

- Escalabilidad de la infraestructura

# Cronograma de pagos

Se propone un cronograma basado en hitos del proyecto:

- 20% al inicio (análisis de requisitos).

- 20% tras la entrega del diseño y prototipos.

- 30% tras el desarrollo del sistema.

- 20% tras pruebas y despliegue.

- 10% al finalizar la etapa de soporte inicial.

- Total 100%.

| FASES | % EN DESARROLLO |
| --- | --- |
| Al inicio (análisis de requisitos). | 20% |
| Tras la entrega del diseño y prototipos. | 20% |
| Tras el desarrollo del sistema. | 30% |
| Tras pruebas y despliegue. | 20% |
| Al finalizar la etapa de soporte inicial. | 10% |
| TOTAL | 100% |